проект

ПОСТАНОВЛЕНИE

Ученого совета ЭТИ (филиала) СГТУ имени Гагарина Ю.А. по вопросу

«О выполнении заявленных на 2017 год перечня ремонтно-хозяйственных работ в институте и утверждение плана указанных работ на 2018 год»

от 28 марта 2018 г.

Заслушав выступление заместителя директора института по административно-хозяйственной работе В.В. Егорова, Ученый совет отмечает следующее.

В 2017 году административно-хозяйственной частью ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А. работы велись в соответствии с утвержденным планом, финансовыми возможностями и существующим законодательством.

В отчетном году израсходовано:

1. на коммунальные услуги - 6 312.4 тыс. рублей;
2. на бытовые нужды - 4 795, 1 тыс. рублей (вывоз ТБО, охрана, уборка, обязательные договоры обслуживания и т.д.);
3. на оформление документов на здания и сооружения - 24.5 тыс. рублей;
4. на канц. товары, бумагу - 82,1 тыс. рублей;
5. на ремонт машины - 17,5 тыс. рублей;
6. на стройматериалы - 245,7 тыс. рублей;
7. на электротовары – 194,2 тыс. рублей;

Основными направлениями работы явились:

* + - текущий ремонт зданий, сооружений и коммуникаций;
		- работы по противопожарной безопасности;
		- мероприятия по энергоэффективности;
		- приобретение материалов, оборудования и услуг с целью обеспечения учебного процесса и работы административного аппарата института.

Ремонт зданий и сооружений велся в течение всего года.

В 2017 году были выполнены следующие работы:

* 1. ремонт секции № 14 общежития;
	2. ремонт ауд. № 13, 14, 15, 15а корпус №1(оклейка обоев и покраска стен, монтаж подвесного потолка, настил линолеума, свет));
	3. ремонт кровли корпуса № 3 (600 м2);
	4. ремонт и переоборудование сан. узла для лиц с ограниченными возможностями корпус № 1;
	5. ремонт смотровых ям в гаражах:
	6. выполнен ремонт котла в летний период во время подготовки к отопительному сезону;
	7. заменены канализационные стояки в корпусе №2;
	8. выполнен текущий ремонт вышедшего из строя оборудования (смесители, смывные бочки, унитазы и т.д.)

В 2017 году продолжались работы в рамках программы энергосбережения и электробезопасности были произведены замены светильников, проводки, выключателей, розеток.

В рамках мероприятий по противопожарной безопасности в 2017 г. проводились плановые работы (обслуживание, диагностика исправности сигнализации, тренировки по эвакуации сотрудников и студентов и др.)

 На 2018 год запланированы следующие работы по ремонту зданий и сооружений института:

1. ремонт аудиторий СПДО коридора 5 этажа корпус № 3;
2. оборудование фойе корпуса №3 автоматической системой контроля доступа;
3. ремонт туалетов;
4. ремонт системы отопления, горячего и холодного водоснабжения;

 Также в 2018 году будут продолжены работы в рамках программы энергосбережения и электробезопасности, работы по противопожарной безопасности и устранению нарушений требований пожарной безопасности в здании и помещениях общежития.

 На основании вышеизложенного, Ученый совет постановляет:

1. Признать работу административно-хозяйственной части в 2017 году удовлетворительной.
2. Утвердить предварительный план хозяйственных работ на 2018 год.

Председатель Ученого совета Р.В. Грибов

Секретарь Ученого совета О.Г. Неверная